|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | ACTIVITY | START DATE | END DATE | NO. OF WEEKS | DEPENDENCIES |
| 1 | Thesis Proposal |  |  |  |  |
| 2 | Requirements Analysis | 3/10/2017 | 3/17/2017 | 1 | - |
| 3 | System Design | 3/20/2017 | 4/18/2017 | 4 | 1 |
| 4 | Architectural Design | 4/20/2017 | 5/11/2017 | 3 | 2 |
| 5 | Module Design | 5/12/2017 | 5/30/2017 | 3.5 | 3 |
| 6 | Coding Phase | 8/7/2017 | 9/8/2017 | 4 | 4 |
| 7 | Unit Testing | 9/18/2017 | 10/27/2017 | 5.5 | 5 |
| 8 | System Testing | 10/30/2017 | 11/10/2017 | 2 | 6 |
| 9 | User Acceptance Testing | 11/13/2017 | 11/24/2017 | 2 | 7 |